DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE, VRTLARSKA ULICA 36/38, 53000 GOSPIĆ, OIB: 29577971491,IBAN: HR7023900011101070928, kojeg zastupa sanacijski upravitelj Darko Banić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

____________________________________________(naziv i sjedište),  OIB:_________________, IBAN: ___________________, kojeg zastupa ______________ (u daljnjem tekstu Izvođač)
Dana_____________.2025.g. zaključili su

UGOVOR 

o javnoj nabavi 
za izvođenje radova sanacije pročelja novog dijela Doma za starije osobe Ličko- senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić
 Predmet ugovora

Članak 1.

Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave objavljenog u e-oglasniku «Narodnih novina» pod brojem __________________ od _____.2025.g. i Odluke Naručitelja o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja  – brojčanih oznaka KLASA: 400-01/25-01/26,  URBROJ: 2125/75-02-21-____ od _____.2025.g.
Članak 2.

Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima izvođenje radova sanacije pročelja novog dijela  Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije ( Dom u Gospiću) i to prema prihvaćenoj ponudi Izvođača od __________.2025.g.. godine, kao i prema opisu iz prihvaćenog troškovnika po vrstama i stavkama radova, koji zajedno s projektnom dokumentacijom i Dokumentacijom o nabavi čine sastavni dio ovog Ugovora.

Cijena i način plaćanja

Članak 3.

Ugovorne strane utvrđuju cijenu radova  sanacije pročelja novog dijela  Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije ( Dom u Gospiću) iz članka 2. ovog ugovora, u iznosu od _________________eura,  na koji iznos se obračunava i porez na dodanu vrijednost u iznosu od _____________eura, što ukupno iznosi _______________eura.
Članak 4.

Ugovorena cijena iz članka 3. ovog ugovora predstavlja konačnu vrijednost utvrđenu na temelju jediničnih cijena iz prihvaćene ponude Izvođača. 

Članak 5.

Obračun i plaćanje izvedenih radova obavljat će se temeljem dostavljenih privremenih mjesečnih i okončane situacije. Ovjerenu situaciju od strane glavnog nadzornog inženjera Izvođač dostavlja Naručitelju, a Naručitelj se obvezuje izvršiti isplatu u roku od 30 dana od dana primitka uredne situacije. 

Privremene mjesečne i okončana situacija Izvođač dostavlja Naručitelju putem protokola za nabavu Naručitelja, bez obzira na način dostave. Privremene i okončanu situaciju Izvođač ispostavlja u 4 (četiri) primjerka. Plaćanje po privremenim mjesečnim situacijama vršit će se do iznosa od 90% (devedeset posto) ukupno  ugovorenog iznosa po ugovoru o javnoj nabavi, a preostalih 10% (deset posto) platit će se temeljem uredno ispostavljene okončane situacije nakon izvršene primopredaje radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Naručitelj će zaprimljenu privremenu/okončanu situaciju u roku od 7 (sedam) dana ovjeriti  ili tražiti njenu izmjenu i/ili dopunu. Izvođač je dužan izmjene/dopune izraditi u roku od 10 (deset) dana. Sve dostavljene primjedbe na privremenu situaciju, moraju se razriješiti prije dostavljanja sljedeće privremene situacije.

Članak 6.

U jedinične cijene uključeni su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualne troškove vezane za korištenje javne površine, svi geodetski radovi, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, svi porezi i prirezi (osim PDV-a), ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje izvršenih radova.

Članak 7.

Plaćanje situacija može se vršiti maksimalno do 90% (devedeset posto) ukupno ugovorenog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora. Preostalih 10% (deset posto) iznosa platit će se temeljem uredno ispostavljene okončane situacije, a nakon izvršene primopredaje radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ukoliko Izvođač ne uruči naznačeno jamstvo, Naručitelj može uskratiti plaćanje preostalog iznosa.

Rok izvođenja radova

Članak 8.

Izvođač se obvezuje započeti s radovima odmah nakon uvođenja u posao koji će se utvrditi upisom u građevinski dnevnik. 

Naručitelj se obvezuje uvesti Izvođača u posao u roku od 30 dana od dana zaključivanja ovog ugovora.

Izvođač se obvezuje radove na sanacije pročelja novog dijela  Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije ( Dom u Gospiću) izvršiti u roku od tri (3) mjeseca od dana uvođenja u posao od strane Naručitelja i nadzornog inženjera.
Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje ugovora može produžiti u sljedećim slučajevima:

1) u slučaju više sile

2) ako ugovorne strane sporazumno produže rok.

Viša sila, u smislu ovog Ugovora, podrazumijeva izvanredni vanjski događaj ili pojavu ili prirodni događaj (mjere državnih tijela, ratni događaji, požar, poplava, potres, iznimno loše vrijeme neuobičajeno za godišnje doba u kojem se izvode radovi) koji je nastao nakon zaključenja ovog Ugovora, a prije isteka ugovorenog roka završetka radova, čije djelovanje se nije moglo predvidjeti, izbjeći niti ukloniti, a imao je za posljedicu nemogućnost rada Izvođača.

Izvođač je dužan, čim sazna za razlog iz stavka 2. ovog članka, bez odlaganja podnijeti Naručitelju pisani zahtjev za produženje roka te mu predočiti sve dokaze za okolnosti na koje se poziva, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti. Ukoliko Izvođač to propusti ili ne udovolji naznačenom roku, produženje roka se neće priznati, odnosno smatrat će se da nije došlo do promijenjenih okolnosti i da nema razloga za produženje roka. 

Naručitelj donosi konačnu odluku o produženju roka, a ukoliko je zahtjev opravdan, ugovoreni rok se produžava za onoliko vremena koliko je Izvođač bio spriječen izvoditi radove.
Članak 10.

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka iz članka 8. ovog ugovora uslijed krivnje Izvođača, isti se obvezuje platiti Naručitelju na ime ugovorne kazne 1‰ (dva promila) od ukupno ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja roka završetka radova, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 5% (pet posto) od ukupne ugovorene cijene.      

Naručitelj ima pravo od okončane situacije obračunati i odbiti iznos ugovorne kazne, a Izvođača je u tom slučaju dužan izvijestiti pisanim putem o visini obračunate ugovorne kazne.

Naručitelj ima pravo potraživati i naknadu štete uzrokovanu neizvršavanjem radova u ugovorenom roku.

O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je ovaj Ugovor ujedno i obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.
Obveze Izvođača

Članak 11.

Izvođač je obvezan u roku 8 (osam) dana od uvođenja u posao dostaviti detaljan terminski i financijski plan izvođenja radova sa svim potrebnim podacima u koordinaciji s nadzornim inženjerom i dostaviti ga Naručitelju, radi usuglašavanja i odobrenja od strane Naručitelja.

Izvođač će dostaviti aktualizirani plan kad god se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s obvezama Izvođača u koordinaciji s nadzornim inženjerom radi usuglašavanja i odobrenja od strane Naručitelja.

Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine vrste radova i dinamiku trošenja financijskih sredstva.

Članak 12.

Izvođač je pored obveze izvođenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, u skladu s važećim pozitivnim propisima kojima je regulirano područje graditeljstva, pravilima struke te odredbama ovog Ugovora, uz zaštitu interesa Naručitelja dužan:

· Upotrijebiti kvalitetan materijal, opremu i uređaje koji odgovaraju kvaliteti i tehničkim propisima, a koji su predviđeni ugovornim troškovnikom. Za materijal za koji ne postoji standard, Izvođač se obvezuje prethodno pribaviti atest ili certifikat u kojem su označena područja i uvjeti upotrebe tog materijala.

· Izvoditi radove sukladno važećem zakonima, i to: Zakonu o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga Ugovora.

· Izvoditi radove proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Zakonu o građevnim proizvodima, Tehničkom propisu o građevnim proizvodima  i Zakonu o zaštiti okoliša, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze.

· Angažirati ovlaštenog voditelja građenja sukladno dostavljeno u ponudi.

· Izvršiti osiguranje od odgovornosti kod osiguravajućeg društva za svoje radnike i osoblje na gradilištu, sve radove koje će izvoditi, prolaznike, treće osobe i slično u svezi s izvođenjem ugovorenih radova, te ga održavati za sve vrijeme važenja ugovora, a policu osiguranja vinkulirati u korist Naručitelja. Izvođač je dužan na zahtjev Naručitelja dokazati njegovo postojanje. Premija i iznos osiguranja moraju odgovarati uobičajenim iznosima za struku.

· Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetne radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

· Na vlastiti trošak ukloniti otpad koji će stalno nastajati i odstranjivati ga. Izvođač je dužan tijekom izvođenja radova provoditi stalno čišćenje, a nakon završetka izvođenja radova obvezuje se sav eventualni višak materijala koji zaostane otpremiti na deponij, te o svom trošku izvršiti završno čišćenje.

· Voditi službenu dokumentaciju na gradilištu propisanu važećim pozitivnim propisima kojima je regulirano područje graditeljstva.

· Pridržavati se projektno-tehničke dokumentacije, pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne nedostatke koje zapazi u projektno-tehničkoj dokumentaciji, a koji mogu utjecati na funkcionalnost građevine.

· Surađivati sa svim sudionicima u gradnji.

· Organizirati rad na siguran način i pridržavati se svih mjera sigurnosti na radu i svih odredbi Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

Jamstvo za dobro izvršenje Ugovora

Članak 13.

Temeljem članka 214., stavka 1. točke 2., a u skladu s člankom 215. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj čija ponuda bude odabrana u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi, obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice na obrascu propisanom Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice NN 115/2012, 82/17, 154/2022) kojom daje suglasnost da se zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u zadužnici ili bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.

U slučaju povrede ugovornih obveza naručitelj se obvezuje da po zadužnici ili bjanko zadužnici neće naplatiti iznos veći od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
Zadužnica ili bjanko zadužnica mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.
Ponuditelji mogu umjesto traženih sredstava jamstva za uredno ispunjenje ugovora dostaviti i bankovnu garanciju. Garancija banke mora biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv" i „bez prigovora".
Rok važenja garancije treba biti 30 dana dulji od ugovorenog roka važenja ugovora o nabavi robe.
Ponuditelji mogu umjesto traženih sredstava jamstva za uredno ispunjenje ugovora dati novčani polog u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a na poslovni račun naručitelja kod HPB d.d., IBAN: HR7023900011101070928, poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta, svrha uplate: jamstvo za uredno izvršenje ugovora za sanaciju pročelja novog dijela Doma u Gospiću. 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.
Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u propisanom roku, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor o javnoj nabavi.
Novčani polog
Gospodarski subjekt može umjesto traženog sredstva jamstva dati novčani polog u traženom iznosu.

Članak 14.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj može naplatiti u sljedećim slučajevima:

· u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama.

· u slučaju nedostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvršenja radova u ugovorenom roku) i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa.

· radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ugovora o javnoj nabavi, i to u visini ugovorne kazne.

· u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran odabrani Izvođač kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao odabrani Izvođač, i to u punom iznosu jamstva.

· uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Obveze Naručitelja
Članak 15.

Naručitelj se obvezuje:

· nakon potpisa ovog Ugovora uvesti Izvođača u posjed građevine na kojem se imaju izvoditi ugovoreni radovi, te osigurati Izvođaču nesmetan i slobodan pristup mjestu izvođenja radova,

· uredno ovjeravati i plaćati izvedene radove putem privremenih situacija i okončane situacije,

· pristupiti postupku primopredaje i okončanog obračuna radova u skladu s pozitivnim propisima i odredbama ovog Ugovora.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

Članak 16.

Prilikom uvođenja u posao Naručitelj je dužan odrediti osobe koje će u njegovo ime obavljati poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova i tehničkog savjetovanja, dok je Izvođač dužan imenovati odgovorne osobe koje će rukovoditi izvođenjem radova, a sve u skladu s pozitivnim propisima.

Ugovorne strane su se dužne uzajamno izvijestiti pisanim putem o imenovanju osoba iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

Izvođač je dužan na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik. Zapažanja, primjedbe i nalozi nadzornog inženjera se upisuju u građevinski dnevnik. Glavni nadzorni inženjer je ovlašten zaustaviti daljnju izvedbu radova ili dijela radova, ako utvrdi da se isti ne izvodi prema odredbama ovog Ugovora, projektno-tehničkoj i ponudbenoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke. Izvođač je obvezan odmah postupiti po svim opravdanim zahtjevima nadzornog inženjera.

Članak 18.

Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika obiju ugovornih strana  dužno je zapisnički zabilježiti da li su radovi izvršeni po ugovornom  troškovniku i odredbama ovog ugovora.

Ugovorne strane se obvezuju obaviti primopredaju i okončani obračun radova putem povjerenstva sastavljenog od  predstavnika Naručitelja  i predstavnika Izvođača. Primopredaja radova se obavlja prema kvaliteti i količini, a zapisnik potpisuju ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvođača.

Izvođač je odgovoran za svoje radove do trenutka uspješne primopredaje. U tu odgovornost osobito spadaju uništavanje (propadanje), oštećenje ili krađa.

Članak 19.

Odabrani ponuditelj je dužan roku od 8 dana od izvršene primopredaje radova za radove izvršene po ugovoru, predati vlastitu garanciju banke ili zadužnicu ili bjanko zadužnicu ili novčani polog. Zadužnica ili bjanko zadužnica mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05,41/08,125/11, i 78/15) u visini 10% iznosa ukupne realizacije radova (bez PDV-a), kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, s rokom valjanosti minimalno na rok od 2 godine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) od dana izdavanja.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016, gospodarski subjekt može umjesto jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dati novčani polog u traženom iznosu kod HPB d.d., IBAN: HR7023900011101070928, poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta, svrha uplate: jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za sanaciju pročelja novog dijela Doma u Gospiću.
Nakon isteka jamstvenog roka, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku vraća se ugovaratelju.
Jamstvo iz stavka 1. ovog članka za sve ugovorene radove mora imati rok važenja u skladu s ugovorenim jamstvenim rokovima iz članka 25. ovog ugovora. Ukoliko Izvođač ne uruči Naručitelju naznačeno jamstvo, Naručitelj zadržava pravo prije plaćanja ukupno ugovorenog iznosa izdvojiti istovjetni iznos sve dok mu se jamstvo ne uruči.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Jamstvenom roku ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme jamstvenog roka od predaje i primitka radova, koji bi se pokazali za vrijeme Jamstvenog roka od ______ mjeseci. 
Članak 20.

Prilikom primopredaje radova Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju izjave, certifikate, ateste i sl. o sukladnosti za ugrađenu opremu i materijale (pribavljene od ovlaštenih stručnih ustanova), jamstvene listove za ugrađenu opremu s rokom od najmanje 12 mjeseci od dana primopredaje. 

Članak 21.

Ako Naručitelj prilikom primopredaje izvedenih radova ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema Ugovoru i da postoje nedostaci, Izvođač je obvezan te nedostatke o svom trošku otkloniti u roku koji zajednički u zapisniku utvrde ugovorne strane.

Ako Izvođač ne otkloni sve utvrđene nedostatke u roku utvrđenom u zapisniku, Naručitelj izvedene radove neće primiti u cjelini, već će otkloniti nedostatke na teret Izvođača, pri čemu ima pravo zadržati razmjerni dio cijene za otklanjanje nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje radova, do dana kad se otklone svi nedostaci, što će se utvrditi posebnim zapisnikom .

Članak 22.

U roku od 15 (petnaest) dana nakon zapisnički obavljene primopredaje ugovorenih i izvedenih radova, te dobivenog naplativog jamstva poslovne banke, i to u visini 10% (deset posto) od izvedenih radova, na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku, ugovorne strane se obvezuju izvršiti okončani obračun radova.

Odmah po otklanjanju uočenih nedostataka, odnosno po izvršenom okončanom obračunu radova putem okončane situacije, isplatit će se Izvođaču preostali iznos od ugovorene cijene radova.

Jamstveni rokovi

Članak 23.

Izvoditelj jamči za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, uređaja i opreme.

Jamstveni rokovi su:

a)  za izvedene radove iznosi _____ mjeseci, 

Izvođač odgovara za svi jamstveni rokovi počinju teći od dana uspješne primopredaje radova.

Članak 24.

Provjere i suglasnosti nadzornog inženjera ne oslobađaju Izvođača ugovorenih obveza u pogledu kakvoće jamčenih radova, te je Izvođač odgovoran bez obzira jesu li greške ili nedostaci uočeni tijekom izvođenja radova ili u jamstvenom roku.

Jamstveni rok se produžuje za vrijeme dok se ne otkloni utvrđeni nedostatak.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvođač se obvezuje, na poziv Naručitelja, otkloniti sve eventualno ustanovljene nedostatke uzrokovane krivnjom Izvođača, o svom trošku i odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od poziva Naručitelja.

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka ni u roku od 8 (osam) dana nakon ponovljenog pisanog poziva Naručitelja i ne otkloni ih u primjerenom roku, Naručitelj ima pravo otklanjanje tih nedostataka povjeriti trećoj osobi, a na teret Izvođača.

Članak 25.

Izvođač odgovara za skrivene nedostatke koji se nisu mogli otkloniti običnim pregledom, a pokažu se u roku od _________mjeseci  od dana primopredaje ugovorenih i izvedenih radova, pod uvjetom da Naručitelj o istima u pisanom obliku izvijesti Izvođača u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada ih je otkrio.

Izvođač nije odgovoran za nedostatke ili kvarove nastale nakon primopredaje radova ili nakon stvarnog početka korištenja građevine, a koji bi mogli nastati uslijed više sile ili nepravilnog korištenja, kao i drugih razloga koji nastanu bez krivnje Izvođača.

Završne odredbe

Članak 26.

Odnosi između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, rješavat će se primjenom odredbi Zakon o obveznim odnosima i drugih pozitivnih propisa iz ove oblasti.

Članak 27.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove proistekle iz i/ili u svezi s ovim Ugovorom nastojati riješiti sporazumno, a ako to ne bude moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo za ovaj ugovor je hrvatsko pravo.

Na ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti, koja nisu pobliže regulirana ovim  Ugovorom  primjenjuju se odredbe ZJN 2016, Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23) i ostalih važećih materijalno-pravnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 28.

Ovaj ugovor sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu izvornika, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primjerka, te 1 (jedan) primjerak za nadzornog inženjera, a stupa na snagu i  obvezuje potpisom svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana. 

ZA Izvođača: 

 ZA NARUČITELJA:

Ovlaštena osoba ponuditelja:




Sanacijski upravitelj:
________________





Darko Banić, dipl.oec.








KLASA:400-01/25-01/26








URBROJ:2125-75-02-25-_____








U GOSPIĆU, __________.2025.g.

